## Slide 1
Q4供应链系统建设｜业务主链
2026 Q4 / V1.0
以PMC为计划中枢，贯通需求、采购、生产与库存反馈
01 / 业务全景
商品数据准备
商品 / 研发 · MDM / PLM
统一SKU与版本关系
准备BOM、工艺资料
明确数据责任与版本
阶段交付
可用的商品资料
销售需求
销售运营 · 计划平台
PMC开启预测周期
按W周、逐日修正与填活动
销售提交、PMC审核
阶段交付
审核后的销售需求
PMC计划
PMC · 计划中枢
读取需求、库存与在途
测算缺口、备货与过货
人工校准、审批与留痕
阶段交付
采购需求 / 过货计划
采购执行
采购 / 供应商 · SCM
承接并确认采购需求
采购决策、PO / 大货单
供应商交期与发货跟踪
阶段交付
订单 / 交期 / 执行状态
生产协同
工厂 / 生产 · MES
承接生产任务与工艺
排产执行、报工与进度
异常处理、完工回传
阶段交付
生产进度 / 完工结果
入库与库存回流
质检 / 仓储 · 库存来源系统
质检放行、收货入库
更新库存与在途事实
反馈到货、数量与质量
阶段交付
库存快照 / 到货结果
下一轮计划
PMC / 销售 · 滚动计划
对比计划与执行差异
处理缺货、延期等异常
更新预测与补货安排
阶段交付
新一轮需求与供给计划
订单、进度、到货与库存事实持续回流
MRP物料协同支线
按需适用：涉及自采 / 发料的生产订单；责任主体与系统归属待确认
生产订单 + BOM
读取物料库存、在途与损耗
物料需求测算
输出物料缺口与到料需求
材料采购 / 发料
由采购、材料与供应商执行
到料与齐料确认
支撑生产开工与异常处理
物料状态反馈
回传缺口、到料与生产影响
Q4定位：梳理BOM、物料口径、责任人与接口，评估最小闭环；完整MRP不作为本稿交付承诺。
Q4并行建设重点
01 计划MVP
预测填报、规则配置、计划审核
采购需求 / 过货结果可追溯
02 SCM承接
现有能力盘点、关键问题修复
明确需求接收与执行状态反馈
03 MES稳定化
现场问题修复、操作微调与推广
验证可用性及生产回传口径
04 协同基础梳理
MRP、QC、库存Owner与接口
确认局部MVP及跨系统责任
边界：PMC输出计划需求；正式PR创建与审批待确认。库存事实由来源系统提供；MES任务来源及回传字段待确认。
汇报讨论稿 · 业务主链表示协同关系，Q4工作流并行推进 · 2026.09.16
供应链数字化
Notes: 来源：01_Q4供应链业务主链图_V1.0.svg。业务依据：系统边界校准 V1、Q4供应链项目工作流与MVP边界 V0.1、PMC数据依赖与系统接口清单 V0.1及本次用户要求。所有文字与流程图元素为可编辑原生对象。MRP归属、正式PR审批、MES回传字段和库存来源保持待确认。

## Slide 2
Q4供应链系统建设｜跨部门泳道
2026 Q4 / V1.0
明确谁发起、谁审核、谁执行、谁回传；按业务交付物衔接各系统
02 / 协同流程
数据与规则准备
需求填报
需求审核
计划与采购承接
物料协同
生产执行
质检与入库
回流与再计划
商品 / 研发
MDM / PLM
销售 / 运营
计划平台 · 日级填报
PMC计划
计划平台 · 中枢
采购 / 供应商
SCM · 采购执行
材料协同
MRP · 归属待确认
工厂 / 生产
MES · 生产执行
质检 / 仓储
QC / WMS / 领星等
商品资料就绪
SKU / 版本关系
BOM / 工艺资料
逐日填报并提交
人工修正基准
活动增量与调整原因
准备规则与依据
规则版本 / 数仓预测
读取库存与在途
发起预测周期
月份 / W周数
填报窗口
审核销售需求
确认或退回
保留审核原因
确认备货 / 过货
测算缺口、人工校准
审批形成采购需求
滚动校准计划
处理执行偏差
更新下一轮预测
采购决策与下单
承接确认采购需求
PO / 大货单
物料采购 / 发料
按需采购，跟进交付
测算物料缺口
订单 + BOM
物料库存 / 在途
到料与齐料确认
缺料跟进、供料保障
生产执行与报工
进度 / 异常 / 完工结果
质检放行与入库
合格收货
异常返工 / 退货
更新库存与在途
实际到货
库存 / 在途事实
商品与映射资料
开启窗口
提交
退回修改
采购需求
订单依据
物料需求
采购 / 到料反馈
齐料可开工
生产任务 / 委外订单
完工 / 发货
到货 / 库存事实
进度 / 异常回传
订单 / 交期反馈
按反馈滚动调整、再审核
不合格：返工 / 异常处理
线型
主流程 / 业务交接
数据回流
条件支线 / 退回
虚线节点：MRP相关能力待确认
协同约定
数仓读取规则与业务事实，提供预测和缺口计算；PMC承载计划决策与人工调整。
待确认
正式PR创建与审批归属；MRP / 齐料Owner；MES任务来源与回传字段；QC节点及库存事实来源。
MRP仅在涉及物料采购 / 发料的订单适用；质检流程及回流接口为目标协同关系，落地范围需联评。
汇报讨论稿 · 业务主链表示协同关系，Q4工作流并行推进 · 2026.09.16
供应链数字化
Notes: 来源：02_Q4供应链跨部门泳道图_V1.0.svg。业务依据：系统边界校准 V1、Q4供应链项目工作流与MVP边界 V0.1、PMC数据依赖与系统接口清单 V0.1及本次用户要求。所有文字与流程图元素为可编辑原生对象。MRP归属、正式PR审批、MES回传字段和库存来源保持待确认。